АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.11.2015 г. | г. Аксай | № 875 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Аксайского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

Аксайского городского поселения

на 2016г.

В соответствии с  Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013г. №911 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программы Аксайского городского поселения» и в целях реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения на 2016г. «Развитие транспортной системы» Аксайского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения   «Развитие транспортной системы» на 2016г., согласно приложения №1  к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать на сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения- Агрызкова А.М.

Глава

Аксайского городского поселения 				Головин А.В.

Приложение № 1

к проекту постановления

Администрации Аксайского

городского поселения

от __________ №_______

План

реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2016г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата ) | Объем расходов <*> (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков Д.А. | сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП; увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, посредством капитального ремонта и строительства новых участков дорог | Х | 103 541,50 | 0,00 | 5 738,00 | 97 803,50 | 0,00 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а\д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов) | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 43 858,00 | 0 | 5 738,00 | 38 120,00 | 0 |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а\д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 43 658,00 | 0 | 5 738,00 | 37 920,00 | 0 |
| 1.1.2. | технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении ремонтных работ | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | мероприятия по контролю над приведенными работами | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | - формы КС №2, КС №3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 19 170,50 | 0,00 | 0,00 | 19 170,50 | 0,00 |
| 1.2.1. | выборочный ремонт дорожного покрытия отдельных участков автообильных дорог | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 1 620,50 | 0,00 | 0,00 | 1 620,50 | 0,00 |
| 1.2.2. | ремонт тротуаров (выборочная замена плитки) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Выборочная замена плиточного покрытия тротуара | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 4 338,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко ( от ул. Садовая до ул. Вартанова) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | обустройство автомобильной дороги по ул. Платова в г. Аксай Ростовская область | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 5 324,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | обустройство автомобильной дороги по пер. Спортивный в г. Аксай Ростовской области | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 2 169,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | ремонт автомобильной дороги по ул. Пароховая балка ( от перееения ул. Новочеркасская / пр-т Аксайский на протяжении 300 м) )в г. Аксай Ростовская область | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 1 972,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 1.2. | Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | - формы КС №2, КС №3 | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.3. | Приобретение и установка знаков дорожного движения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.3.1. | Приобретение и установка знаков дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы ; | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | - акты выполненных работ формы КС №2, КС №3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Приобретение, устройство, ремонт, содержание остановочных комплексов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Регулировка автомобильного движения, обеспечения безопасности ПДД | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.4.1. | Приобретение и устройство остановочных комплексов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Регулировка автомобильного движения, обеспечения безопасности ПДД | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.4.2. | технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки и устройства | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Регулировка автомобильного движения, обеспечения безопасности ПДД | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.4. | Контрольное событие программы ;Регулировка автомобильного движения, обеспечения безопасности ПДД | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | - акты выполненных работ; формы КС №2, КС №3; | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Установка, реконструкция светофорных объектов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Реконструкции светофорного объекта, расположенного на автомобильной дороге по ул. Чапаева/ ул. Толпинского | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.5.2. | Строительный контроль при проведении работ по установке и реконструкции светофорных объектов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 12 309,50 | 0,00 | 0,00 | 12 309,50 | 0,00 |
| 1.6.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вартанова | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 9 790,20 | 0,00 | 0,00 | 9 790,20 | 0,00 |
| 1.6.2. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | капитальный реонт тротуара по пр. Ленина ( от пр. Ленина 18/ 1 от ул. Мира) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 2 276,30 | 0,00 | 0,00 | 2 276,30 | 0,00 |
| 1.6.4. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 1.6. | Контрольное событие программы ; | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | - акты выполненных работ; | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д |  | формы КС №2, КС №3; |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Введение в эксплуатацию объектов | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 25 303,50 | 0,00 | 0,00 | 25 303,50 | 0,00 |
| 1.7.1. | реконструкция автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта ( от ул. Платова до ул. Коминтерна ) в г. Аксай Ростовская область | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Введение в эксплуатацию объекта | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0 |
| 1.7.3. | Строительный контроль при проведении работ по строительству | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Осуществление строительного контроля при строительных работах | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 180,00 | 0 | 0 | 180,00 | 0 |
| 1.7.4. | строительство тротуара по ул. Киевская | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Проведение рекструкции объекта , изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.7.5. | Строительный контроль при проведении работ при строительстве | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Проведение работ по строительному контролю при проведении работ по реконструкции объекта | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 1.7.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожная | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Проведение рекструкции объекта , изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 1.7.7. | Строительный контроль при проведении работ по реконструкции | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Проведение работ по строительному контролю при проведении работ по реконструкции объекта | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.7.8. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Менделеева | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Проведение рекструкции объекта , изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 1.7.9. | Строительный контроль при проведении работ по реконструкции | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Проведение работ по строительному контролю при проведении работ по реконструкции объекта | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 159,50 | 0,00 |
| 1.7. | Контрольное событие программы: | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | КС-2, КС-3, ак выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Подготовка ПСД для осуществления строительства и капитального ремонта | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская (тротуар) | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | ПСД на строительство подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай, | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.8.2. | Разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Железнодорожная (от ул. Гулаева до ул. Гагарина) в г.Аксай Ростовской области | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | ПСД на реконструкцию а/д по ул. Платова (т ул. Революции до ул. Им. И.Шахового) | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 1.8. | Контрольное событие программы | Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов - Куленок А.С. | Акт выполненных работ , получение ПСД по вышеперечисленным объектам | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма "Уличное освещение" | Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков Д.А. | увеличение протяженности сетей наружного уличного освещения; | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 23 642,80 | 0 | 0 | 23 642,80 | 0 |
|  |  |  | - содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения. | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 18 331,30 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | содержание сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения. | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 5 734,90 | 0 | 0 | 7 621,80 | 0 |
| 2.1.2. | потребление электроэнергии сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения. | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 12 596,40 | 0 | 0 | 13 478,20 | 0 |
| 2.1. | Контрольное событие программы ; |  | Акт приемки-передачи , формы КС №2, КС №3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Своевременная оплата коммунальных расходов по потреблению электроэнергии и содержание в техническом состоянии | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей) | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Ремонт сетей уличного освещения (выборочный) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей) | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.3. | Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы | Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Получение ПСД и технологических присоедений на объекты | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 2 042,80 | 0,00 | 0,00 | 2 042,80 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 (наружное освещения) ул.Шевченко (ул.Садовая до ул. Чапаева)ул. Чичерина ( от ул. Советская до ул. Революции) в г. Аксай, Ростовская область ) | Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Акт о технологическом присоединении энергопринимающих устройств ЛЭП -0,4 кВ для ул.Шевченко (ул.Садовая до ул. Чапаева)ул. Чичерина ( от ул. Советская до ул. Революции) в г. Аксай, Ростовская область ) | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | строительный контроль при реконструкции ВЛ | Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Проведение работ по строительному контролю при проведении работ по реконструкции объекта | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 |
| 2.3. | Контрольное событие программы | Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | ПСД по вышеуказанным работам, разрешение на технологическое присоединение | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | Х | 127 184,30 | 0,00 | 5 738,00 | 121 446,30 | 0 |